Informe técnico de revisión

Repositorio: ChronosBVRX/jackbox-magico

Documento para revisión del programador · 1 de mayo de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Veredicto general: el proyecto tiene una base muy prometedora como experiencia tipo Jackbox para dinámicas de Copa de las Casas, con TV como pantalla principal, celulares como controles, narrativa, audio, minijuegos y puntuación. Sin embargo, todavía debe considerarse un MVP frágil y no una versión lista para operación pública sin supervisión.

| Área evaluada | Valoración |
| --- | --- |
| Producto / idea | 8.5 / 10 |
| Dirección visual y experiencia | 8 / 10 |
| Arquitectura actual | 6 / 10 |
| Confiabilidad para evento real | 5.5 / 10 |
| Listo para pruebas controladas | Sí |
| Listo para público sin supervisión | Todavía no |

# 2. Fortalezas detectadas

La idea está bien enfocada: no es solo una trivia, sino una experiencia completa de pantalla principal + celulares + narrativa + audio + puntuación por casas.

La decisión de que la TV sea la autoridad central de la partida es correcta. Reduce caos operativo y evita que un celular reclame controles de host.

El catálogo de minijuegos ya está bien planteado: Trivia Mágica, Atrapa la Snitch, Duelo de Hechizos, Sombrero Burlón, Clase de Pociones, Artes Ridículas, Mapa Travieso, Caldero Mentiroso, Patronus y Copa Final.

La configuración de Vercel ya contempla funciones Python separadas, rutas de API y rutas estáticas para TV, móvil, assets y data.

Ya existe una herramienta para detectar conflictos de merge no resueltos en carpetas críticas.

La experiencia visual de TV y móvil tiene una intención clara: estética mágica, cinemática, dinámica y orientada a juego de fiesta.

# 3. Hallazgos críticos y recomendaciones

| Prioridad | Tema | Problema | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | WebSockets en Vercel | El backend incluye un endpoint WebSocket para estado de sala. Vercel Functions no son el entorno ideal para conexiones persistentes. Esto puede fallar o comportarse de forma inestable en producción. | Usar Supabase Realtime para cambios en rooms/players o mantener polling robusto cada 700-1000 ms. Para una noche de trivia local, polling bien hecho puede ser suficiente. |
| Crítico | Backend duplicado | La lógica de crear sala y unir jugadores existe tanto en api/main.py como en endpoints separados como host_room_api.py y player_join_api.py. Vercel puede estar usando una versión mientras se corrige otra. | Crear servicios compartidos en api/services o api/core. Los endpoints deben importar una sola función común para create_room, join_room, get_room_snapshot y force_tv_authority. |
| Crítico | Posible sobrescritura de game_state | Varios jugadores pueden contestar casi al mismo tiempo. Si se lee game_state, se modifica y se guarda completo, una respuesta puede sobrescribir a otra. | Agregar control de concurrencia con state_version o RPC de Postgres para updates atómicos. Priorizar submit_answer, snitch_catch, votes y resultados. |
| Alto | CORS demasiado abierto | El backend permite allow_origins=["*"], allow_credentials=True, todos los métodos y headers. Es cómodo para pruebas, pero riesgoso para producción. | Limitar CORS a dominios reales y agregar rate limit a crear sala, unirse y enviar respuesta. |
| Alto | Código de sala sin garantía visible de unicidad | El room_code de 4 letras puede colisionar. No basta con generar letras aleatorias si no hay restricción unique o validación previa. | Agregar unique(room_code) en Supabase y generar códigos en loop hasta encontrar uno disponible. |
| Alto | Rutas de assets y audio confusas | Se mezclan /assets, /voice-assets, /data y public/assets. Esto puede provocar 404 o audios que cargan en local pero fallan en Vercel. | Definir una sola convención: todo lo público en public/assets y consumido como /assets. Eliminar rutas no usadas o migrar todo a una ruta única. |
| Medio | Móvil todavía contiene restos de host | El HTML móvil conserva paneles y botones de host ocultos. Aunque el JS los esconda, aumenta deuda técnica y riesgo de inconsistencias. | Eliminar completamente el flujo de host móvil. El celular debe ser 100% jugador. |
| Medio | Uso frágil de crypto?.randomUUID | En tv-host-authority.js se usa crypto?.randomUUID. En algunos contextos puede ser más seguro usar globalThis.crypto?.randomUUID. | Cambiar a globalThis.crypto?.randomUUID para mayor compatibilidad. |
| Medio | README insuficiente para despliegue | El README actual explica conflictos de merge, pero no documenta instalación, variables de entorno, tablas de Supabase ni flujo de uso. | Crear README operativo con variables, schema, comandos locales, rutas principales y checklist de prueba. |
| Medio | Falta de pruebas automatizadas | No hay evidencia suficiente de tests de endpoints, flujo TV/móvil, respuestas, límites de jugadores o rutas de assets. | Agregar pruebas mínimas con pytest o scripts de smoke test. |
| Riesgo no técnico | Uso de marca/personajes protegidos | El proyecto usa nombres, casas, personajes y voces asociados a Harry Potter. Para uso comercial abierto puede implicar riesgos de marca/IP. | Para comercializar, migrar a una escuela mágica genérica con nombres propios del negocio. |

# 4. Cambios concretos sugeridos

## 4.1 CORS seguro

Reemplazar CORS abierto por una lista de dominios autorizados:

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=[
        "https://jackbox-magico.vercel.app",
        "https://tudominio.com",
    ],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["GET", "POST", "OPTIONS"],
    allow_headers=["Content-Type", "Authorization"],
)

## 4.2 Restricciones recomendadas en Supabase

Agregar restricciones de unicidad y, si es posible, columnas de control de estado:

alter table rooms
add constraint rooms_room_code_unique unique (room_code);

alter table players
add constraint players_room_name_unique unique (room_id, name);

alter table rooms
add column if not exists state_version integer not null default 0;

## 4.3 Generación segura de códigos de sala

def generate_unique_room_code():
    for _ in range(20):
        code = generate_room_code()
        existing = (
            supabase.table("rooms")
            .select("id")
            .eq("room_code", code)
            .execute()
        )
        if not existing.data:
            return code
    raise HTTPException(status_code=500, detail="No se pudo generar sala única")

## 4.4 Estructura sugerida de backend

api/
  main.py
  database.py
  routes/
    host.py
    player.py
    story_tv.py
  services/
    rooms.py
    players.py
    scoring.py
    state.py
  games/
    trivia.py
    duelo.py
    sombrero.py
    ...

## 4.5 Cambio seguro para crypto.randomUUID

function uuidLike() {
  if (globalThis.crypto?.randomUUID) {
    return globalThis.crypto.randomUUID();
  }
  return `tv-${Date.now()}-${Math.random().toString(16).slice(2)}`;
}

# 5. Orden recomendado de trabajo

Congelar temporalmente nuevos minijuegos. No agregar más features hasta estabilizar el núcleo.

Unificar backend duplicado en servicios compartidos.

Decidir estrategia de tiempo real: Supabase Realtime o polling robusto. No depender de WebSocket nativo en Vercel para operación crítica.

Blindar base de datos con restricciones unique, índices y state_version.

Corregir concurrencia en envío de respuestas y votaciones.

Limpiar flujo móvil: quitar host móvil y dejar solo jugador.

Normalizar assets y audio en una sola ruta pública.

Crear README operativo y archivo schema.sql.

Agregar pruebas mínimas y checklist de evento.

Evaluar sustitución de nombres/personajes protegidos si se piensa usar comercialmente.

# 6. Checklist mínimo de pruebas antes de usarlo en evento

☐ Abrir /tv/index.html y confirmar que carga sin errores en consola.

☐ Crear sala desde TV y confirmar código visible.

☐ Escanear QR desde al menos 4 celulares reales.

☐ Unir 8 jugadores y validar límite máximo.

☐ Intentar unir tercer jugador a la misma casa y confirmar bloqueo.

☐ Iniciar trivia y recibir pregunta en todos los celulares.

☐ Enviar respuestas simultáneas desde varios celulares y confirmar que ninguna se pierde.

☐ Validar que la respuesta correcta no se revela antes de resultados.

☐ Probar Atrapa la Snitch, Duelo, Sombrero, Pociones y Artes Ridículas por separado.

☐ Probar recarga de celular durante una partida y reconexión.

☐ Probar recarga de TV y recuperación del estado.

☐ Confirmar que audios y voces no dan 404.

☐ Confirmar que música y voces se desbloquean después de interacción del usuario.

☐ Verificar funcionamiento con internet débil o hotspot local.

☐ Ejecutar ./tools/check_conflicts.sh antes de cada merge.

# 7. README recomendado

El README debería incluir como mínimo esta estructura:

# Jackbox Mágico

## Descripción
Juego party tipo Jackbox para dinámica de Copa de las Casas.
La TV controla la partida y los celulares funcionan como controles de jugador.

## Variables de entorno
SUPABASE_URL=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

## Tablas requeridas
rooms
players

## Ejecutar local
pip install -r requirements.txt
uvicorn api.main:app --reload

## Rutas principales
/tv/index.html
/mobile/index.html
/api/health
/api/games

## Pruebas antes de producción
./tools/check_conflicts.sh

# 8. Conclusión para el programador

Prioridad principal: estabilizar sala, jugadores, estado, respuestas, resultados, rutas de assets y flujo TV/móvil. El proyecto tiene potencial real, pero ahora mismo está creciendo con muchas capas encima. Antes de agregar más minijuegos, conviene hacer limpieza arquitectónica y pruebas de concurrencia.

Recomendación operativa: hacer una rama de hardening técnico con el objetivo de dejar un flujo base totalmente confiable: crear sala → unir jugadores → iniciar juego → responder → calcular puntos → mostrar resultados → avanzar historia.